О  подготовки учебных учреждений к новому учебному году.

Организация ремонтных работ.

01.07.2013 г.

Во всех ОУ составлены планы мероприятий по  подготовки к 2013-14 учебному году, которые включают мероприятия по проведению капитального, косметического ремонтов.      Необходимо средства на косметический ремонт в сумме 2 531,6 тыс. руб. В соответствии с приказом министерства образования №1487 от 24.05.13 года:  «Приведение зданий образовательных учреждений в соответствие с требованиями территориальных органов Роспотребнадзора и Госпожнадзора», в срок до 20 августа 2013 года. Приемка школ планируется с 12.08.13 по 15.08.13г.

Начался косметический ремонт в следующих учреждениях  в МБОУ СОШ с. №2 р.п. Базарный Карабулак, СОШ п. Свободный, СОШ с. Казанла, СОШ, с. Стригай,  СОШ с. Яковлевка., СОШ с. Старая Жуковка, СОШ с.Тепляковка.

В других образовательных учреждениях ремонтные работы начнутся после окончания работы летних площадок.

По программе модернизации на проведение ремонтных работ школам района выделено 3120950 руб., которые направлены на капитальный  ремонт в МБОУ СОШ №2       (2 000,0тыс.руб.) на ремонт медицинских помещений и помещений пищеблоков  с дальнейшей установкой оборудования – 770,0 тыс. руб., на мероприятия по энегосбережению МБОУ СОШ с.Хватовка  - замена  оконных блоков – 1 146, 6 тыс.руб. на установку теплового счетчика МБОУ СОШ №2   - 153340,3 руб.;

В настоящее время в

- МБОУ «СОШ  №2 р.п. Базарный Карабулак»  проведены следующие ремонтные работы: произведён демонтаж постаментов, дверных блоков, коммуникаций. Работы проводят фирмой БАЗ -  КАРАБУЛАК СТРОЙ.

Планируется окончание работ на   1.08.2013 г.

- МБОУ «СОШ с. Алексеевка  Текущий ремонт – 90,0 (тыс.руб.)  ждут поставку линолеума фирмой ООО Риф. Окончание ремонтных работ планируется 15.08.2013года.

- МБОУ «СОШ с. Березовка» Ремонт медкабинета- 70 000. Ремонтные работы начались с 28 июня планируют закончить 27.07.2013 года. поставка оборудования фирмой  «ООО Рада»

- МБОУ «СОШ п. Свободный»  выделено на ремонт медкабинета 70 000 (руб.) .

- МБОУ «СОШ с. Хватовка  на ремонт медкабинета 70 000 (руб.) ремонт стен и потолка завершен, осталось постелить линолеум и установить сантехнику. Поставка оборудования ООО Рада  Окончание работ 05.07.13года

Также на замена оконных блоков 1 146 659 (руб.), по результатам первого аукциона экономия составила 511 тыс. руб., по результатам второго аукциона экономия составила 162 тыс. руб.  («Волга – Трансстрой»).

- МБОУ «СОШ с. Большая Чечуйка  на ремонт пущеблока155, 0 тыс.руб.

Ремонтные работы завершены, все средства освоены.

- МБОУ «СОШ с. Вязовка»  на ремонт медкабинета  70, 0 тыс.руб.                                               Текущий ремонт 90, 0 тыс.руб. Ремонтные работы начались с 28 июня.

Работы проводят ООО Рада, ЗАО КСК

- МБОУ «СОШ с. Казанла  выделено на ремонт медкабинета  70, 0 тыс.руб. ремонтные работы закончатся 15 Июля.

- МБОУ «СОШ с. Липовка  на ремонт медкабинета  65, 0 тыс.руб.

Ремонт столовой 85, 9 тыс.руб. Работы проводят фирмой БАЗ КАРАБУЛАК СТРОЙ.

Ремонтные работы начнутся с 28 июля планируют закончить до 10.08.13г.

- МБОУ «СОШ с. Стригай на текущий ремонт 85, 9 тыс.руб. Ремонт завершен, все средства освоены.

- МБОУ «СОШ с. Старые Бурасы  на ремонт медкабинета 70, 0 тыс.руб. ремонтные работы продолжаются устанавливают  перегородку. Поставку строй материала ООО Рада

- МБОУ «СОШ с. Шняево  на ремонт медкабинета 70,0 тыс.руб. ремонт завершен, все средства освоены.

- МБОУ «СОШ с. Ивановка на ремонт медкабинета 70,0 тыс.руб. ремонт завершен, все средства освоены.

Параллельно идет подготовка  образовательных учреждений к отопительному сезону

Управление образования совместно с отделом ЖКХ проводят объезд котельных. По результатам будет создана программа по  необходимости оборудования котельные.

В настоящее время с руководителями  образовательных учреждений уточняются списки операторов котельных  (до 10 июля)

Отправлена заявка на заключение договоров на поверку узлов учета.

Начальник управления образования                            Е.В. Шараевская

овки учебных учреждений  к следующему учебному году.

Для подготовки образовательных учреждений к 2013-14 учебному году необходимо денежные средства в размере 2 272,8 тыс, руб,, для выполнения следующих  ремонтных работ  в соответствии с приказом министерства образования №1487 от 24.05.13 года:  «Приведение зданий образовательных учреждений в соответствие с требованиями территориальных органов Роспотребнадзора и Госпожнадзора», в срок до 20 августа 2013 года.

МБОУ «СОШ №1 р.п. Базарный Карабулак необходима сумма 1 481 775,32 (руб.)

- Установка кабин и раковин в туалетах

- Установка АПС и СОУЭ в помещениях гаражей (Блок-Пост)

- Настройка системы оповещения АПС и СОУЭ в автоматическом режиме (Блок-Пост)

- Проверка состояния огнезащитных покрытий деревянных конструкций чердачного помещения начальной школы

- Электрические измерения  по замеру сопротивления в помещениях школы (срок истек в феврале 2013 года)

- Покраска стен водоэмульсионной краской

- Покраска окон и дверей масляной краской

- Покраска полов

- Покраска крыши здания старой школы и цоколя здания новой школы суриком

- Устройство козырька над входом в старую школу

- Замена окон в здании начальной школы (54 шт)

- Ремонт проектора

- Ремонт интерактивной доски

- Замена катрижей в принтерах

- Санитарно-эпидемиологическая экспертиза расписания уроков

- Санитарно-эпидемиологическая экспертиза десятидневного меню

МБОУ «СОШ № 2 р.п. Базарный Карабулак» необходима сумма 114 000 (руб.)

- Покраска пола 1,2,3 этажей основной школы, лестничных маршей, столовой, пищеблока, спортивных залов, классов.

- Покраска стен 1,2, 3  этажей основной школы,1-2 этажей начальной школы, мастерской, классных комнат, столовой, спортивного зала начальной школы

- Шпаклёвка и покраска потолка 1,2,3 этажей основной школы

- Ремонт туалетных комнат, водоснабжения, канализации основной школы

- Демонтаж запасного выхода основной школы

Все мероприятия необходимо выполнить до 15.08.2013 года.

Выполнены следующие мероприятия.

-Покрашен пол в мастерской, 7 классных комнатах также покрашены стены в мастерской, столовой.

По программе модернизации выделено на капитальный ремонт туалетов выделено 2 000 000 Ремонтные работы по договору начнутся с 07.07.2013г.

МБОУ «СОШ п. Свободный необходима сумма 33 650 руб.

- Покраска пола в спортивном зале

- Покраска стен в рекреации 1,2 этажа

- Шпаклевка потолка в рекреации 1.2 этажа

- Покраска стен в туалете

- Ремонт крыльца

- Ремонт полов в пищеблоке

- Ремонт крыши

Все мероприятия необходимо выполнить до 15.08.2013 года.

Выполнены следящие мероприятие :

- Побелка и шпаклевка потолка в столовой. По программе модернизации выделено на ремонт медкабинета 70 000 (руб.)  Котировки разместили, ждут результатов.

МБОУ «СОШ с. Хватовка» необходима сумма 52 700 руб.

- Покраска пола 1 этажа

- Покраска пола 2 этажа

- Покраска оконных рам в вестибюле на 1 этаже

- Побелка 1 этажа

- Замена входной двери на металлическую

- Косметический ремонт в туалетных комнатах 1 этажа

- Косметический ремонт в туалетных комнатах 2 этажа

- Косметический ремонт на кухне (покраска потолка, частичная покраска стен)

- Покраска стен 2 этажа

- Покраска стен 1 этажа

По программе модернизации выделено на ремонт медкабинета 70 000 (руб.) ремонт стен и потолка завершен, осталось постелить линолеум и установить сантехнику. Также на замена оконных блоков 1 146 659 (руб.) Проходят аукционы: на 1-ю половину средств до 5 июля, на 2-ю половину до 10 августа.

МБОУ «СОШ с. Березовка» необходима сумма 15 300 руб.

- Покраска пола в кабинетах

- Покраска пола, стен, потолка в спортзале и актовом зале

- Покраска окон в кабинетах

- Побелка здания школы

По программе модернизации выделено на ремонт медкабинета  70 000(руб.)  Ремонтные работы начались с 28 июля.

МБОУ «СОШ с. Большая Чечуйка  необходима сумма 5 000 руб.

- Покраска пола 1 этажа

- Покраска стен 1 этажа

По программе модернизации выделено на ремонт медкабинета  70 000 (руб.)

Текущий ремонт 85 000 (руб.) Ремонтные работы завершены, все средства освоены.

МБОУ «СОШ с. Вязовка» необходима сумма 28 190 руб.

- Покраска панелей в зданиях начальной и основной школы.

- Покраска пола в зданиях начальной и основной школы.

- Покраска панелей  столовой основной школы

- Покраска пола столовой основной школы

- Покраска панелей столовой начальной школы

- Покраска пола столовой начальной школы

По программе модернизации выделено на ремонт медкабинета  70 000 (руб.)                       Текущий ремонт 90 000 (руб.)  Ремонтные работы начались с 28 июля.

МБОУ «СОШ с. Казанла» необходима сумма 94 490 руб.

- Покраска пола столовая, кухня, мастерская, лестница

- Покраска пола столовая, кухня, мастерская, лестница

- Покраска стен 1 этажа

- Противопожарный люк

- Ремонт цокольной стороны фундамента школы

Выполнены следующие мероприятия на сумму 10 890 руб.

- Покраска стен 2 этаж

- Покраска оконных рам на 1 и 2 этажах

- Косметический ремонт в классных комнатах

- Замена отопительных батарей в кабинете нач. класса

По программе модернизации выделено на ремонт медкабинета  70 000 (руб.) ремонтные работы закончатся 15 Июля

МБОУ «ООШ с. Ключи» необходима сумма 9 715 руб.

- Покраска пола 1 этажа

- Покраска стен 1 этажа

- Покраска потолка и стен 2 этажа

- Покраска пищеблока столовой

МБОУ «СОШ с. Липовка необходима сумма 34 000 руб.

- Покраска пола 1 этажа

- Покраска пола 2 этажа

- Покраска стен 1 этажа

- Покраска стен 2 этажа

- Покраска окон

- Покраска дверей

- Побелка потолка

По программе модернизации выделено на ремонт медкабинета  65 000 (руб.)

Ремонт столовой 85 950 (руб.)

Ремонтные работы начнутся с 28 июля.

МБОУ «СОШ с. Максимовка» необходима сумма 12 000 руб.

- Покраска стен 1 этажа

- Покраска полов 1 этаж, спортзал, столовая

- Ремонт учебных кабинетов за средства родителей

МБОУ «СОШ с. Стригай» необходима сумма 8 500 руб.

- Покраска лестницы №1 (стен и пола)

- Покраска стен 1 этажа

- Покраска стен 2 этажа

- Покраска пола в столовой

- Покраска стен в спортивном зале

- Покраска пола в спортивном зале

- Косметический ремонт входа в школу

- Покраска цоколя школы

- Косметический ремонт эвакуационных выходов

Выполнены следующие мероприятия на сумму 12 400 руб.

1. Покраска окон 1  и 2 этажа

2.Покраска лестницы №2 (стен и пола)

3.Покраска пола в библиотеке

4.Ремонт кабинетов

5.Покраска в столовой стульев

6.Покраска дверей

По программе модернизации выделено на текущий ремонт 85 950(руб.) Ремонт завершен, все средства освоены.

МБОУ «СОШ с. Старые Бурасы необходима сумма 86 800 руб.

- Покраска стен на 2 этаже

- Покраска окон и дверей на 2 этаже

- Замена линолеума в 3 классе и актовом зале

- Покраска стен на 1 этаже

- Покраска окон и дверей на 1 этаже

- Покраска спортзала

- Покраска туалета

- Покраска фасада школы

- Ремонт плит в столовой

По программе модернизации выделено на ремонт медкабинета 70 000 (руб.) ремонтные работы продолжаются устанавливают  перегородку.

МБОУ «СОШ с. Шняево  необходима сумма 10 750 руб.

- Покраска пола спортзала

- Покраска стен  фойе

- Ремонт и покраска фасада школы

По программе модернизации выделено на ремонт медкабинета 70 000 (руб.) ремонт завершен, все средства освоены.

МБОУ «СОШ с. Яковлевка необходима сумма 258 500 руб.

- Покраска стен, полов 1 этажа

- Покраска полов 2,3 этажа

- Покраска лестничных проемов

- Покраска столовой

- Ремонт туалетов

- Покраска полов в раздевалке библиотеке, кабинете физики,

- Замена электрооборудования в кабинетах  Информатики ,физики, мастерской

- Водонагреватели

Выполнены следующие мероприятия на сумму 35 940 руб.

1.Покраска спортивного зала

2.  Покраска актового зала

3. Покраска фасада школы

4. Изготовление двери выхода

5.Изготовление мусорного ящика

МБОУ «СОШ с Первая Ханеневка необходима сумма 18 380 руб.

- Покраска панелей и стен 1 этажа

- Покраска панелей и потолков 2 этажа

- Покраска окон

- Косметический ремонт спортзала

- Покраска полов в коридорах

- Необходим цемент для реставрация здания снаружи

- Замена сливных бачков

Выполнены следующие мероприятия на сумму 10 740 руб.

1. Косметический ремонт столовой (покраска панелей, полов, стульев, ремонт окна)

2. Косметический ремонт столовой (покраска панелей, полов, стульев, ремонт окна)

МБОУ «ООШ с. Репьевка необходима сумма 9 050 руб.

1.Покраска пола спортзал

2.Покраска стен спортзал

3.Покраска потолка  2 этаж

4.Покраска стен 2 этаж

5.Покраска стен  1 этаж

6.Покраска пола 1 этаж

МБОУ «СОШ с. Большой Содом необходима сумма 14 900

- Покраска пола

- Покраска стен

- Покраска стен 1 этажа

- Покраска стен в столовой

- Покраска стен, окон в начальной школе

- Покраска парт стульев